รายงานผลการดำเนินงาน

(รอบ  6  เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

สารบัญ

หน้า

1. ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1 บทนำ									1 – 2

1.2 วัตถุประสงค์									2

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล						2

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน							2

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล							3

1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผล					4

2. ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

2.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา						5 – 6

3. ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตามและประเมินผล							7 – 25

4. ส่วนที่ 4  สรุปผล

4.1 สรุปผล									26 – 27

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

## ข้อ 29  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

## (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30  และข้อ 14  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

2

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด

3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

4) เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนา ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล

ใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 โดยดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้

1) ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

2) ระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

3) การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ที่เกี่ยวกับการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

3

2) ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ของในเรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยนโครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผลนโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

3) รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบ

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล

1) การติดตามเป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565  เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

2) การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ระดับ ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อไป

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4

การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

5

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง 1.2 ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.3 พัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา | 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสของชุมชน 2.4 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 3.1 ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน 3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 4.1 ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว |

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

“เป็นตำบลที่น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิตเกษตรอินทรีย์ มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม รวมทั้งความสงบสุขในสังคม

ให้ประชาชนได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข

2. พัฒนาการศึกษาขยายสถานศึกษาให้เพียงพอและทั่วถึง และนำเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน

3. การพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาลำน้ำและห้วยให้สามารถนำน้ำ

มาใช้ในการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

4. การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อกระจายแหล่งน้ำให้พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

6

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มพูนผลผลิตรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

7. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ สหกรณ์  เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

9. ส่งเสริมการพัฒนาโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักรวมทั้งการสร้างความเข้าใจใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร

2. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บน้ำสำหรับการเกษตร  และการประปาให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ทันสมัย และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง

6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานและอาชีพเสริมรายได้

8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นสภาพดินโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์

9. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

10. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

11. เพื่อให้การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

12. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

13. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกง  จะส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริหารคน ทรัพยากร คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

7

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

  เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 34 | 9,751,000 | 30 | 10,265,800 | 70 | 23,507,000 | 95 | 38,417,300 | 113 | 40,098,200 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญา | 31 | 5,645,000 | 31 | 5,645,000 | 39 | 5,960,000 | 39 | 5,960,000 | 39 | 5,960,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 | 14 | 726,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 | 5 | 505,000 |
| รวม | 84 | 16,627,000 | 80 | 17,141,800 | 128 | 30,698,000 | 153 | 45,608,300 | 171 | 47,289,200 |

8

9

แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

  เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ปี 65 | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผนการดำเนินงาน ปี 65 |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 113 | 37 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญา | 39 | 23 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 14 | 7 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว | 5 | 2 |
| รวม | 171 | 59 |

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ | ตำบล หนองกง | 300,000 | - | 175,262.90 | 64,737.10 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | โอนลด 60,000 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกง | อบต. หนองกง และนอกสถานที่ต่างจังหวัด | 100,000 | - | - | 100,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | ตำบล หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ตำบล หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง | ตำบล หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

10

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอนางรอง | 15,000 | - | - | 15,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | อบต. หนองกง | 50,000 | - | - | 50,000 | กองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | อบต. หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | กองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

11

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. กู้ชีพ ผู้นำชุมชน ตำบลหนองกง | อบต. หนองกง | 35,000 | - | - | 35,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

12

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร | อบต. หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการปีใหม่ถนนปลอดภัย | อบต. หนองกง | 20,000 | - | 13,200 | 6,800 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ | อบต. หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการตำบลสีขาว | อบต. หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | อำเภอนางรอง | 15,000 | - | - | 15,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

13

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง | บ้าน หนองกง หมู่ที่ 1 | 479,900 | - | - | 479,900 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายประเทือง หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา | บ้านโคกพัฒนาหมู่ที่ 2 | 565,900 | - | - | 565,900 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำบริเวณถนนคอนกรีตสายชายทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 | 454,600 | - | - | 454,600 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ ประวิทย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย | บ้านหนอง ตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 | 309,700 | - | - | 309,700 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาปุ๊ก หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 161,000 | - | - | 161,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

14

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5 | 138,000 | - | - | 138,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำสายหลังเมรุวัดตาไก้พลวง หมู่ที่ 6 บ้านโคกพลวง | บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 6 | 316,900 | - | - | 316,900 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดเกวียน 3 หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา | บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 323,700 | - | - | 323,700 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเก่า หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ | บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 | 220,000 | - | - | 220,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกก้านเหลือง – บุ่งยาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง | บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 | 253,500 | - | - | 253,500 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง | บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 | 498,000 | - | - | 498,000 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

15

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนดินซอยกิตติศักดิ์ 1 หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 | 63,800 | - | - | 63,800 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนดินซอยกิตติศักดิ์ 2 หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว | บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 | 112,900 | - | - | 112,900 | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

16

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | อบต หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ตำบล หนองกง | 653,950 | - | 354,650 | 299,300 | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ตำบล หนองกง | 60,000 | - | - | 60,000 | กองการศึกษา | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| 4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ตำบล หนองกง | 720,000 | - | 99,765.69 | 395,306.44 | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |
| 5 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) | ตำบล หนองกง | 1,200,000 | - | 590,100 | 609,900 | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการ ตลอดทั้งปี |

17

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 300,000 | - | 120,800 | 8,000 | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการตลอดทั้งปี |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์โปรดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | ตำบล หนองกง | 70,000 | - | - | 70,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3 | โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | อุดหนุนเอกชน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน | อบต. หนองกง | 220,000 | - | - | 220,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

18

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการ “เครือข่ายประสานใจเป็นใยรัก” | อบต. หนองกง | 60,000 | - | - | 60,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | อบต. หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 3 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และเยาวชน | อบต. หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองกง | อบต. หนองกง | 50,000 | - | - | 50,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 5 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 6 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | 10,000 | - | - | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |

19

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.3 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000 | - | - | 10,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลหนองกง | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

20

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพและภูมิปัญญา

2.4 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ตำบล หนองกง | 10,146,000 | - | 4,006,200 | 6,139,800 | กองสวัสดิการสังคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการตลอดทั้งปี |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ตำบล หนองกง | 2,023,200 | - | 810,000 | 1,213,200 | กองสวัสดิการสังคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการตลอดทั้งปี |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ตำบล หนองกง | 150,000 | - | 66,000 | 84,000 | กองสวัสดิการสังคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการตลอดทั้งปี |
| 4 | สำรองจ่าย | ตำบล หนองกง | 100,000 | - | 16,000 | 84,000 | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการตลอดทั้งปี |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ตำบล หนองกง | 20,000 | - |  | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ตำบล หนองกง | 100,000 | - | 98,622 | 1,378 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการตลอดทั้งปี |

21

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี | ศาลาประชาคมอำเภอนางรอง และหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง | 20,000 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

22

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการคุณธรรมนำใจ | อบต. หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 2 | โครงการประเพณีลอยกระทง | ตำบล หนองกง | 60,000 | - | 32,700 | 27,300 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | โครงการประเพณีสงกรานต์ | อบต. หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ตำบล หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละชั่ว กลัวบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา | อบต. หนองกง | 20,000 | - | - | 20,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง | 10,000 | - | - | 10,000 | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

23

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | ตำบล หนองกง | 10,000 | - | - | 10,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

24

การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

4.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | พื้นที่ดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ตามสัญญา | การใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลหนองกง | ตำบล หนองกง | 30,000 | - | - | 30,000 | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |

25

26

ส่วนที่ 4

สรุปภาพรวม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ | 113 | 2 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญา | 39 | 9 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี | 14 | 1 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว | 5 | - |
| รวม | 171 | 12 |

สรุป ดังนี้

จากยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ด้าน  ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เฉพาะปี 2565  จำนวน  171  โครงการ  ได้นำมาดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 59  โครงการ  โดยได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.01  ของโครงการทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่นำโครงการโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

2. การอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลาได้

3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง  ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก

4. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบกับงานที่ต้องปฏิบัติ

5. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงทำให้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฝึกอบรมฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้

27

ความคิดเห็น/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

2. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของ อบต.

3. การพิจารณาโครงการควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการก่อนเพราะเป็นโครงการที่นำมาจากการประชาคมหมู่บ้าน

4. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ