รายงานผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ  6  เดือน)

---------------------------------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง

อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ | ระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ จำนวน 1แห่ง | 4,050,000 | ม.ค.-ก.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง | โคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด | 50,000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านตาตึ๊ด | โคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด | 50,000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ | โคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด | 50,000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการในการในการจัดการเลือกตั้ง | 100,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน | การจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน | 220,000 | 30 ม.ค.-3 ก.พ.67 |  |  |  | 222,040 | โอนเพิ่ม 13,000 บาท |
| 3 | โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | การจัดโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลหนองกง | 2,000 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | การจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน | 15,000 | พ.ค.-ก.ค.67 |  |  |  |  | โอนลด 4,000 บาท |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย | การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน | 10,000 | พ.ค.-ก.ย.67 |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เงินอุดหนุน เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง | 20,000 | ม.ค.67 |  |  |  | 20,000 |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง | 20,000 | ต.ค.66 |  |  |  | 20,000 |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 | ม.ค.-กย.67 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.หนองกง | การจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.หนองกงให้แก่ ประชาชน | 35,000 | พ.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | การจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร.และประชาชนทั่วไป | 35,000 | ก.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ | 100,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการถนนปลอดภัย | การจัดโครงการถนนปลอดภัย ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ | 20,000 | พ.ย. |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 10,000 | ธ.ค.66 - ม.ค.67 |  |  |  | 8,800 |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 10,000 | มี.ค.-เม.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ เยาวชนในเขตพื้นที่ | 20,000 | พ.ค.-มิ.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง | 15,000 | ม.ค.-ส.ค.67 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง | ค่าจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ในระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 440,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าป้ายไวนิล ค่าเข็ม ค่าไซริ่ง ค่าป้ายคล้องคอ ใบรับรอง ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 100,000 | ก.พ.-พ.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองกง | การจัดโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ ตำบลหนองกง | 10,000 | ม.ค.-ก.พ.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ | การจัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 | ส.ค.-ก.ย.67 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(2) แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ | 30,000 | ก.ค.-ก.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และเยาวชน | การจัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ | 10,000 | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองกง | การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองกง | 150,000 | ก.พ.-เม.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในตำบลหนองกง | 50,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | 10,000 | ก.พ.67 |  |  |  | 10,000 |  |
| 6 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000 | ม.ค.67 |  |  |  | 10,000 |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองกง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป | 9,705,830 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เงินเบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ตำบลหนองกง | 2,126,400 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลหนองกง | 150,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 4 | สำรองจ่าย | ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย การป้องกันและระงับภัยจากโรคต่างๆ หรือเหตุอื่นๆ | 200,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกง | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 100,000 | ธ.ค.66 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | การจัดกิจกรรม/โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่ เด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ | 50,000 | ม.ค.67 |  |  |  | 37,876 |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย,ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย,ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย | 1,164,230 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริม นม) | ค่าอาหาร เสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,042,000 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองกง | 1,528,200 | ตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะอาหารพร้อมเก้า อี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองกง จำนวน 8 ชุด | 48,000 | มี.ค.67 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหนองกงเกมส์ | การจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหนองกงเกมส์ | 150,000 | เม.ย.-พ.ค.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการคุณธรรมนำใจ | การจัดกิจกรรม/โครงการคุณธรรมนำใจ ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้น | 20,000 | ก.ค.-ก.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีลอยกระทง | การจัดกิจกรรม/โครงการประเพณีลอยกระทงในเขตพื้นที่ | 60,000 | พ.ย.67 |  |  |  | 60,000 |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ | การจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | เม.ย.67 |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละชั่ว กลัวบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา | การจัดกิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน อธิฐานจิต ละชั่ว กลัวบาป รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา | 20,000 | ก.ค.67 |  |  |  |  |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | การจัดโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญต่างๆ | 50,000 | ส.ค.67 |  |  |  |  | โอนลด 20,000 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

(2) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลหนองกง | การจัดโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตำบลหนองกง ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ | 30,000 | ส.ค.67 |  |  |  |  |  |